APEX FINANCIAL PLATFORM

تقرير المراجعة الشاملة المعمقة

Deep Comprehensive Platform Audit V2

مراجعة سطر بسطر لكل ملف في المنصة

Backend · Frontend · Database · Security · DevOps · Tests

16 أبريل 2026 | الإصدار 2.0 | سري

# جدول المحتويات

# 1. الملخص التنفيذي

تم إجراء مراجعة معمقة سطر بسطر لكل ملف في المنصة. شملت المراجعة: 44 ملف routes، 22 ملف models، 65+ API method في Flutter، 42 مسار تنقل، 32 شاشة، 10 ملفات اختبار. اكتشفنا 5 ثغرات حرجة جديدة لم تظهر في المراجعة الأولى.

## 1.1 التقييمات المحدثة

| المجال | التقييم | الحالة التفصيلية |
| --- | --- | --- |
| العمارة Backend | 7.5/10 | 11 مرحلة + 6 sprints منظمة لكن مجزأة |
| المسارات وAPI | 6/10 | 335+ HTTPException، تداخل مسارات، بدون versioning |
| نماذج البيانات | 5/10 | Float للمالية، حقل مكرر، بدون audit trail |
| الأمان | 5.5/10 | 5 ثغرات حرجة جديدة مكتشفة |
| الواجهات Flutter | 6.5/10 | 2500 سطر monolith، تسرب ذاكرة، 30+ catch صامت |
| الألوان/الثيم | 9/10 | 12 ثيم ممتازة - نقطة قوة |
| Riverpod | 7.5/10 | نظيف لكن بدون error boundaries |
| التنقل Router | 7/10 | 42 مسار، auth guards معطلة |
| RTL/العربية | 5.5/10 | أساسي، 50+ نص مثبت، بدون i18n |
| قاعدة البيانات | 6/10 | migration واحدة، Float، بدون indexes |
| الأداء | 5.5/10 | blocking queries، بدون caching، N+1 |
| الاختبارات | 4.5/10 | فجوات حرجة: بدون اختبار أمان/حقن |
| CI/CD | 6/10 | linting غير إلزامي، 10% coverage |
| Git/المستودع | 4.5/10 | 241MB .git، build artifacts، 200+ ملف |
| المراقبة | 5/10 | بدون APM/tracing/alerting |

التقييم الإجمالي المحدث: 5.9/10 (انخفض من 6.5 بعد المراجعة المعمقة)

# 2. الثغرات الأمنية الحرجة (جديد)

اكتشفنا 5 ثغرات حرجة لم تظهر في المراجعة الأولى:

| # | الثغرة | الملف:السطر | الخطورة | التأثير |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | توكن إعادة كلمة المرور يخزن plaintext + يرجع في API | auth_service:427,444 | حرج | اختراق أي حساب |
| 2 | تعارض اسم العمود token vs token_hash | platform_models:245 vs auth_service:427 | حرج | فشل إعادة التعيين |
| 3 | JWT_SECRET افتراضي ثابت | auth_utils:15 | حرج | تزوير توكنات |
| 4 | ADMIN_SECRET = apex-admin-2026 | main.py:55 | حرج | وصول كامل للإدارة |
| 5 | CORS wildcard في coa_engine | coa_engine/config:57 | عالي | CSRF + XSS |
| 6 | حقل mobile_verified مكرر مرتين | platform_models:162,177 | متوسط | تعارض بيانات |
| 7 | SQL string interpolation في ALTER TABLE | main.py:600 | عالي | حقن SQL محتمل |
| 8 | X-Forwarded-For قابل للتزوير | main.py:390 | عالي | تجاوز rate limiting |
| 9 | لا token revocation | auth_service | عالي | توكن مسروق يبقى فعال |
| 10 | لا CSRF protection | كل المنصة | عالي | هجمات عبر المواقع |

# 3. تحليل الباك إند المعمق

## 3.1 main.py - نقطة الدخول الرئيسية

جميع الـ endpoints المباشرة في main.py:

| الميثود | المسار | السطر | المشكلة |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | / | 497 | لا مشكلة |
| POST | /analyze | 1122 | بدون حد حجم الملف |
| POST | /analyze/full | 1138 | بدون prefetch_related |
| POST | /analyze/report | 1171 | client_name بدون حد طول - XSS |
| POST | /classify | 1206 | بدون حد حجم |
| POST | /admin/reinit-db | 532 | يقبل secret من query param |
| POST | /admin/reset-postgres | 1015 | DROP كامل بدون تأكيد |
| POST | /admin/seed-all | 954 | بدون audit logging |
| POST | /admin/promote-user | 1049 | تداخل مع promote/{username} |
| GET | /admin/users | 883 | الوحيد بـ pagination صحيح |
| GET | /health | 963 | يفحص DB فقط |

### مشاكل الـ Middleware:

- Rate limiter في الذاكرة فقط (سطر 397-412) - يضيع عند إعادة التشغيل، لا يعمل مع عدة workers

- خوارزمية التنظيف O(n log n) غير فعالة (سطر 403)

- Security headers موجودة (سطر 431-438) لكن ينقص: Strict-Transport-Security و Content-Security-Policy

- CORS allow_methods=["*"] (سطر 363) - يجب تحديد GET/POST/PUT/DELETE فقط

## 3.2 نماذج البيانات - كل حقل مالي يستخدم Float

هذه الحقول يجب تغييرها فوراً إلى Numeric(18,2):

| الملف | السطر | الحقول |
| --- | --- | --- |
| platform_models.py | 351-352 | price_monthly_sar, price_yearly_sar |
| phase2_models.py | 218 | closing_inventory |
| phase2_models.py | 253-259 | net_balance, open_debit, open_credit |
| phase2_models.py | 287-299 | revenue, net_profit, total_assets, total_liabilities |
| phase8_models.py | 42 | amount (مدفوعات!) |

### حقول مفقودة لمنصة مالية عالمية:

- currency (ISO 4217) - لا يوجد في أي جدول مالي

- exchange_rate - لا دعم للعملات المتعددة

- audit_trail_json - لا تتبع للتغييرات

- locked_at / locked_by - لا إغلاق فترات محاسبية

- signed_by / approved_by - لا توقيعات رقمية

- journal_entry_sequence - يسمح بإعادة الترتيب

- tax_id / registration_number - لا يوجد في Client

- zakat_eligible - لا حساب زكاة

## 3.3 المصادقة والجلسات

- Token expiry مثبت في الكود (60 دقيقة access، 30 يوم refresh) - يجب نقله لـ env vars

- SHA-256 fallback موجود بجانب bcrypt (سطر 85-86) - خوارزمية ضعيفة في كود الإنتاج

- Lockout: 5 محاولات = 15 دقيقة قفل (جيد)

- لا يوجد endpoint لإلغاء التوكنات (revocation)

- لا تنظيف للجلسات المنتهية (expired sessions)

# 4. تحليل الفرونت إند المعمق

## 4.1 تسربات الذاكرة المكتشفة

كل تسرب يعني أن التطبيق يستهلك ذاكرة أكثر مع الوقت:

| الملف | السطر | المشكلة |
| --- | --- | --- |
| main.dart | 689 | TabController بدون dispose() |
| main.dart | 1631-1637 | 7 TextEditingControllers بدون dispose |
| main.dart | 2123,2236 | _title, _desc, _budget بدون dispose |
| account_sub_screens.dart | 21-28 | controllers بدون dispose |
| slide_auth_screen.dart | 15-22 | 8 controllers بدون dispose |
| analysis_full_screen.dart | 59 | addListener بدون cleanup |
| copilot_screen.dart | - | chat history بدون cleanup |

## 4.2 أخطاء صامتة (30+ catch)

30+ مكان يستخدم catch(_) يبتلع الأخطاء بصمت - المستخدم لا يعرف ماذا حدث:

- سطر 1413: فشل تحميل العملاء - يمر بصمت

- سطر 1532: فشل التحليل المالي - بدون رسالة

- سطر 2193, 2314, 2370, 2446: عمليات متعددة تفشل بصمت

- الحل: إضافة SnackBar/Dialog لكل catch مع رسالة واضحة

## 4.3 تحليل API Service (65+ endpoint)

جميع الـ endpoints في api_service.dart:

- Auth: login, register, forgot-password, change-password

- Account: profile, security, activity, closure

- Plans: get, upgrade, compare, entitlements

- Clients: CRUD, types, onboarding

- COA: upload, parse, classify, assess, approve, bulk-approve

- Analysis: trial balance, full, reports, financial statements

- Marketplace: catalog, cases, requests

- Audit: templates, samples, workpapers, findings

- Copilot: chat, sessions, intent detection

### مشاكل API Service:

- بدون timeout في الطلبات الرئيسية (retry موجود في ملف منفصل لكن غير مستخدم)

- تحليل الأخطاء هش - يحاول JSON decode ثم يعود للكود فقط

- بعض endpoints تتوقع data array وأخرى data.items - غير موحد

- بدون rate limiting awareness أو backoff strategy

## 4.4 مشاكل الترجمة (i18n)

50+ نص عربي مثبت مباشرة في الكود بدل ملفات ترجمة:

- منصة التحليل المالي - سطر 470

- تسجيل الدخول - سطر 479

- SearchDelegate items كلها عربية مثبتة - سطر 655-666

- رسائل الخطأ والنجاح كلها عربية

- الحل: استخدام .arb files مع flutter_localizations

## 4.5 مكونات UI مفقودة

- Skeleton Loader - لا يوجد عند التحميل

- Empty State Component - لا شاشة عند الفراغ

- Error State Component - لا شاشة خطأ موحدة

- Data Table Component - لا جدول بيانات معياري

- Confirmation Dialog - لا حوار تأكيد موحد

- Form Validation Widget - لا تحقق موحد

# 5. الاختبارات وCI/CD المعمق

## 5.1 فجوات الاختبارات الحرجة

| الفئة | موجود | مفقود |
| --- | --- | --- |
| المصادقة | login/register أساسي | brute force، token expiry، refresh، revocation |
| الأمان | admin secret أساسي | SQL injection، XSS، CSRF، file upload security |
| API | integration أساسي | authorization matrix، CORS policy، rate limiting |
| قاعدة البيانات | لا شيء | constraints، concurrent writes، migration rollback |
| الأداء | لا شيء | load testing، concurrent uploads، response times |
| Frontend | لا شيء | widget tests، integration tests، E2E |
| COA Engine | 1232 سطر جيد | ملفات Excel خبيثة، Claude API failures |

## 5.2 مشاكل CI/CD

- جميع فحوصات Bandit/Ruff/Black تحولت إلى warnings - لا تمنع الدمج

- Bandit يتجاوز B311 (pickle) - خطير

- حد التغطية 10% - يجب رفعه إلى 60% للمنصات المالية

- لا dependency vulnerability scanning (pip-audit/safety)

- لا SAST scanning متقدم

- aiosqlite مستخدم في الاختبارات لكن غير موجود في requirements.txt

## 5.3 مشاكل المستودع

- .git = 241MB - ضخم جداً، محتمل وجود secrets في التاريخ

- 200+ ملف غير متتبع (ملفات build و generated)

- main.dart.js (~3MB) متتبع في git - يجب إزالته

- 14 branch بدون سياسة تنظيف (بعضها claude/* آلية)

- Dockerfile ينسخ .git (241MB) إلى الصورة

# 6. قائمة التحسينات الشاملة (96 بند)

## أولاً: P0 - إصلاحات فورية (24 ساعة)

- تغيير كل Float إلى Numeric(18,2) في platform_models، phase2_models، phase8_models

- حذف JWT_SECRET الافتراضي - إجبار التعيين في production

- حذف ADMIN_SECRET الافتراضي - إجبار التعيين

- إصلاح password reset: تشفير التوكن، استخدام token_hash، عدم إرجاعه في API

- إصلاح حقل mobile_verified المكرر

- تقييد CORS في coa_engine/config.py - حذف wildcard

- إزالة ADMIN_SECRET من query params - header فقط

- إضافة Strict-Transport-Security و CSP headers

- إزالة SHA-256 fallback من كود المصادقة

- إضافة dispose() لكل TextEditingController المفقود (7 مواقع)

## ثانياً: P1 - إصلاحات عاجلة (أسبوع)

- إضافة token revocation endpoint وتتبع في القاعدة

- نقل rate limiter إلى Redis

- إضافة CSRF protection middleware

- تفعيل auth guards في GoRouter

- إضافة audit logging لكل عمليات Admin

- إضافة file size limits لكل upload endpoints

- إضافة input validation (industry enum، client_name length، email format)

- تحويل catch(_) إلى catch(e) مع رسائل واضحة (30+ موقع)

- إضافة timeout لـ ApiService requests

- إضافة حد حجم لـ /analyze، /classify uploads

- تحديث .dockerignore لاستبعاد .git

- رفع حد التغطية إلى 50%

## ثالثاً: P2 - تحسينات (شهر)

- بناء وحدة الزكاة والفوترة الإلكترونية (ZATCA)

- إضافة currency و exchange_rate لكل الجداول المالية

- إضافة locked_at/signed_by لإغلاق الفترات المحاسبية

- إضافة API versioning (/api/v1/*)

- تقسيم main.dart إلى ملفات منفصلة (33 class → 33 ملف)

- إضافة pagination لجميع GET endpoints

- توحيد response format لكل الـ endpoints

- إضافة indexes على كل foreign keys و created_at و status

- تفعيل Flutter i18n مع .arb files

- إضافة responsive design مع LayoutBuilder

- إضافة skeleton loaders و empty states و error states

- إضافة 2FA للعمليات الحساسة

- تفعيل Google/Apple auth (الآن stubs)

- إضافة Redis caching

- تحويل إلى asyncpg

- إضافة Celery للمهام الخلفية

- تقسيم Alembic migrations حسب المرحلة

- إضافة Sentry لمراقبة الأخطاء

- تنظيف Git: حذف build artifacts، تحديث .gitignore

- إضافة pre-commit hooks (detect-secrets)

## رابعاً: P3 - المستوى العالمي (3-6 أشهر)

- بناء Client Portal لتبادل المستندات

- بناء Firm Dashboard لإدارة المكاتب

- إضافة OCR لقراءة الفواتير

- كشف الشذوذ (anomaly detection)

- تنبؤ التدفق النقدي

- إطلاق API Marketplace (10+ تكامل)

- إضافة offline mode للموبايل

- بدء SOC 2 Type II

- إضافة WCAG 2.1 AA

- دعم فارسي/أردو

- Workflow automation للمحاسبة

- Time/budget tracking

- بناء mobile app أصلي

- تكامل بنوك الإمارات/السعودية

- Data residency (إمارات/سعودية)

# 7. المقارنة التنافسية المحدثة

| الميزة | APEX | Wafeq | Xero | Karbon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| محاسبة سحابية | ✓ أساسي | ✓ متقدم | ✓ متقدم | ✗ |
| ERP مالي | ✓ أساسي | ✗ | ✓ محدود | ✗ |
| إدارة مكاتب | ✓ أساسي | ✗ | ✗ | ✓ متقدم |
| زكاة | ✗ مفقود | ✓ | ✗ | ✗ |
| فوترة إلكترونية | ✗ مفقود | ✓ | ✓ | ✗ |
| عربي RTL | ✓ أساسي | ✓ متقدم | ✗ | ✗ |
| AI/Copilot | ✓ Claude | ✗ | ✓ محدود | ✓ Karbon AI |
| تكاملات | 0 | محدود | 1000+ | محدود |
| Mobile | ✓ Web | ✓ أصلي | ✓ أصلي | ✓ أصلي |
| SOC 2 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |

# 8. خارطة الطريق المحدثة

| المرحلة | المهام | الهدف |
| --- | --- | --- |
| أسبوع 1 | إصلاح 10 ثغرات أمنية + Float → Numeric | الأمان الأساسي |
| أسبوع 2-3 | Redis + rate limiting + audit logging + tests 50% | الاستقرار |
| شهر 1-2 | زكاة + فوترة إلكترونية + i18n + responsive | دخول السوق |
| شهر 2-3 | Client Portal + API v1 + pagination + main.dart تقسيم | جودة الكود |
| شهر 3-4 | OCR + Marketplace 10 تكاملات + Mobile | التوسع |
| شهر 5-6 | SOC 2 + WCAG + Firm Dashboard + Analytics | الريادة |

# 9. الخلاصة

المراجعة المعمقة كشفت أن المنصة بحاجة إلى عمل جوهري قبل الإنتاج. التقييم انخفض من 6.5 إلى 5.9/10 بعد اكتشاف ثغرات حرجة جديدة:

- توكن إعادة كلمة المرور مكشوف - يخزن plaintext ويرجع في API response

- تعارض token vs token_hash - الكود يستخدم اسم عمود خاطئ

- 7 تسربات ذاكرة - controllers بدون dispose() في Flutter

- 30+ خطأ صامت - catch(_) يبتلع الأخطاء

- SQL string interpolation - في ALTER TABLE بـ main.py

الخبر الجيد: APEX لديها ميزة تنافسية فريدة (محاسبة + ERP + إدارة مكاتب) ونظام ثيمات ممتاز (9/10). مع تنفيذ الـ 96 تحسين، يمكن الوصول إلى رقم 1 في الشرق الأوسط خلال 6 أشهر.